ATA da Reunião de Acompanhamento

|  |  |
| --- | --- |
| Data: | 31/03/2017 |
| Duração: | 40 min |
| Participantes: | Beatriz Souza  Caio Sarmento  Gabriel Saldanha  Igor Martire  Victor Olimpo |
| Pauta: | 1. Planejamento Inicial 2. Tecnologia 3. Meios de Comunicação 4. Ferramentas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tópico | Ações: | Responsáveis: |
| 1 | Fica decidido as entregas para cada marco do projeto. Marco 1: Computador Rondomico (03/05). Marco 2: Inteligência Artificial (31/05). Marco 3: Testes e qualidade. (28/06) |  |
| 1 | Fica decido que para o Marco 1, as seguintes interações: tabuleiro, peças, movimento humano, movimento aleatório e tela. |  |
| 2 | Fica decidido que será realizada uma pesquisa entre Phyton ou Javascript + CSS. | Beatriz Souza  Caio Sarmento  Gabriel Saldanha  Igor Martire  Victor Olimpo |
| 3 | Fica decidido que a comunicação se derá por meio da ferramenta slack. Fica decidido que a equipe terá reuniões semanais todo domingo as 22h por meio de Skype. Fica decidido que o gerente será responsável por criar o ambiente e coordenar a utilização dos mesmos. | Igor Martire |
| 4 | Fica decidido que o repositório será utilizado é o github e que as tarefas serão acompanhadas pelo Kanban Board (Ferramenta integrada ao Github). Fica decidido que o gerente será responsável por criar os ambientes e coordenar a utilização dos mesmos. | Igor Martire |